|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Николенского сельского поселения  Гулькевичского района  от 10.01.2025 № 1  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Николенского сельского поселения  Гулькевичского района  от 11.01.2022 № 2  (в редакции постановления администрации Николенского сельского поселения  Гулькевичского района  от 10.01.2025 № 1) |

**Подпрограмма**

**«Благоустройство территории Николенского сельского поселения**

**Гулькевичского района»**

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Благоустройство территории Николенского сельского поселения

Гулькевичского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района |
| Участники подпрограммы | администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района |
| Цели подпрограммы | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района, а также формирование комфортных условий проживания населения |
| Задачи подпрограммы | организация благоустройства территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района, включая озеленение, санитарную очистку, сбор и вывоз твердых бытовых отходов с территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района, освещение улиц, прочие мероприятия по благоустройству территории, мероприятия по занятости населения, а именно временное трудоустройство граждан на работу по благоустройству территории поселения, испытывающих трудности в поиске работы |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля населения, охваченного системой обращения с отходами, к общей численности;  количество обращений жителей на отсутствие наружного освещения;  объем денежных средств, выделяемых из бюджета Николенского сельского поселения на озеленение территории общего пользования и благоустройство скверов, газонов и цветников в расчете на 1 жителя |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022-2027 |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 5 934,2 тыс., рублей, в том числе по годам:  2022 год – 184,8 тыс. рублей  2023 год – 660,6 тыс. рублей  2024 год – 3888,8 тыс. рублей  2025 год – 400,0 тыс. рублей  2026 год – 400,0 тыс. рублей  2027 год – 400,0 тыс. рублей  Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Николенского сельского поселения Гулькевичского района составит  2 315,2 тыс. рублей, в том числе:  2022 год – 184,8 тыс. рублей  2023 год – 111,6 тыс. рублей  2024 год – 818,8 тыс. рублей  2025 год – 400,0 тыс. рублей  2026 год – 400,0 тыс. рублей  2027 год – 400,0 тыс. рублей  из средств бюджета Гулькевичского района Краснодарского края – 549,0 тыс., рублей, в том числе по годам:  2022 год – 0,0 тыс. рублей  2023 год – 549,0 тыс. рублей  2024 год – 0,0 тыс. рублей  2025 год – 0,0 тыс. рублей  2026 год – 0,0 тыс. рублей  2027 год – 0,0 тыс. рублей  из средств краевого бюджета – 3 070,0 тыс., рублей, в том числе по годам:  2022 год – 0,0 тыс. рублей  2023 год – 0,0 тыс. рублей,  2024 год – 3 070,0 тыс. рублей  2025 год – 0,0 тыс. рублей  2026 год – 0,0 тыс. рублей  2027 год – 0,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации подпрограммы

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены усилия органов местного самоуправления.

Проблема благоустройства территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Подпрограмма «Благоустройство территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района» годы (далее - Подпрограмма) предусматривает улучшение внешнего облика хуторов Николенского сельского поселения Гулькевичского района, благоустройство территорий общего пользования, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания.

Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц, наружного освещения, озеленения, в том числе устройство клумб, строительства детских площадок за счет средств бюджета Николенского сельского поселения Гулькевичского района.

Основной целью Подпрограммы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью разработки подпрограммы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района, а также формирование комфортных условий проживания населения.

Комплексная реализация поставленной цели требует решения задачи организации благоустройства территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района, включая озеленение, санитарную очистку, сбор и вывоз твердых бытовых отходов с территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района, освещение улиц.

Целевые показатели муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Значение показателей | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района» на 2022 – 2027 годы | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля населения, охваченного системой обращения с отходами, к общей численности | | % | 43 | 48 | 48 | 52 | 53 | 54 |
| 1.2 | Количество обращений жителей на отсутствие наружного освещения | | ед. | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Объем денежных средств, выделяемых из бюджета Николенского сельского поселения на озеленение территории общего пользования и благоустройство скверов, газонов и цветников в расчете на 1 жителя | | руб. на 1 чел. | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |

Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2022 – 2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |  | | | В том числе по годам: | |  |  | Непосредствен-ный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | 2026  год | 2027  год |
| 1. | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района, а также формирование комфортных условий проживания населения |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района |
| 1.1. | организация благоустройства территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района, включая озеленение, санитарную очистку, сбор и вывоз твердых бытовых отходов с территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района, освещение улиц |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятия в сфере уличного освещения | всего | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | Содержание 23,4 км линий наружного освещения | Администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района |
| мест-ный бюджет | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 10,0 | 10,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Озеленение | всего | 270,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 80,0 | 80,0 | Обустройство клумб, парка и сквера | Администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района |
| местный бюджет | 270,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | всего | 1053,8 | 94,8 | 10,6 | 368,4 | 120,0 | 230,0 | 230,0 | Содержание парков, скверов, сбор случайного мусора, ручная уборка | Администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района |
| местный бюджет | 1053,8 | 94,8 | 10,6 | 368,4 | 120,0 | 230,0 | 230,0 |
| 1.1.4 | Организация и содержание мест захоронения. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.  Инвентаризация мест захоронения. | всего | 200,4 | 0,0 | 0,0 | 200,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Содержание мест захоронений четырех кладбищ: с. Николенское, х. Вербовый, х. Орлов, х. Булгаков | Администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района |
| местный бюджет | 200,4 | 0,0 | 0,0 | 200,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детской игровой и спортивной площадки | всего | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 80,0 | 80,0 | Улучшение благосостояния территории для создания комфортных и условий проживания жителей поселения | Администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района |
| местный бюджет | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.1.6 | Разработка схем газоснабжения хуторов Вербовый, Лебедев, Орлов Гулькевичского района Краснодарского края;  Разработка схем газоснабжения хут. Булгаков, хут. Ивлев Гулькевичского района Краснодарского края для  строительства распределительного газопровода низкого давления. | Всего | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Строительство газопровода для обеспечения комфортных условий проживаний населения | Администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района |
| Районный бюджет | 549,0 | 0,0 | 549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 101,0 | 0,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Мероприятия, направленные на приобретение специальной техники (на базе шасси трактора) | Всего | 3070,0 | 0,0 | 0,0 | 3070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение  специальной  техники (на  базе шасси  трактора) | Администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3070,0 | 0,0 | 0,0 | 3070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | всего | 5934,2 | 184,8 | 660,6 | 3888,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| местный бюджет | 5934,2 | 184,8 | 660,6 | 3888,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Николенского сельского поселения Гулькевичского района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Николенского сельского поселения Гулькевичского района составит 5 934,2 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027 год |
| Местный бюджет, в том числе | 184,8 | 660,6 | 3888,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 184,8 | 660,6 | 3888,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |

4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет специалист администрации Николенского сельского поселения Гулькевичского района, курирующий данное направление деятельности (далее - специалист администрации).

Специалист администрации в процессе реализации подпрограммы:

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирование реализации подпрограммы на основании предложений получателей бюджетных средств и исполнителей программы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы и принятие в установленном порядке мер осуществляется администрацией Николенского сельского поселения Гулькевичского района.

Специалист администрации для проведения анализа эффективности реализации подпрограммы ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного периода за год), представляет координатору программы отчет об использовании средств, выделенных на исполнение мероприятий подпрограммы, и отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы.

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, специалист администрации предоставляет координатору программы доклад о ходе выполнения подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

При реализации мероприятия подпрограммы администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района выступает муниципальным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

На основании этого администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в ее распоряжение бюджетных средств;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ей бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения.

Ведущий специалист администрации

Николенского сельского поселения

Гулькевичского района И.Н. Бойко